## Slide 1
SPENCER

## Slide 2
 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Phase 1: Definition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.A Sichtung des Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B Erstellung Anforderungskatalog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.C Erörterung Anwendungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.D Grundlagenstudie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 2: Entwicklung und Evaluierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.A Ausarbeitung Evaluierungsmethodik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.B Prototypische Entwicklung Softwareplattform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.C Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 3: Aufbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.A Open-Source Veröffentlichung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.B Erarbeiten Projektbericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Software Campus Projekt “SPENCER” – Projektplan (GANTT-Chart)
Tobias Pfandzelter

## Slide 3
 | Mär. '24 | Apr. '24 | Mai '24 | Jun. '24 | Jul. '24 | Aug. '24 | Sep. '24 | Okt. '24 | Nov. '24 | Dez. '24 | Jan. '25 | Feb. '25
AP 1: Analyse und Konzeption |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.A Sichtung des Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B Erstellung Anforderungskatalog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.C Erörterung Anwendungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AP 2: Entwicklung und Evaluierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.A Ausarbeitung Evaluierungsmethodik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.B Prototypische Entwicklung Softwareplattform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.C Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AP 3: Ergebnisdissemination und Berichterstattung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.A Open-Source Veröffentlichung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.B Erarbeiten Projektbericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Meilenstein M1
Meilenstein M2
Meilenstein M3

## Slide 4
CODES
CODES

## Slide 5
Inter-Satelliten-
Verbindung
Bodenstation
Bodenstation
Boden-zu-Satelliten-
Verbindung
LEO Edge Prozessor
<2,000km
Höhe
Autonomes
Fluggerät

## Slide 6
Inter-Satelliten-
Verbindung
Bodenstation
Bodenstation
Boden-zu-Satelliten-
Verbindung
LEO Edge Prozessor
<2,000km
Höhe
Autonomes
Fluggerät