## Slide 1
 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Phase 1: Definition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.A Sichtung des Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B Erstellung Anforderungskatalog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.C Erörterung Anwendungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.D Grundlagenstudie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 2: Entwicklung und Evaluierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.A Ausarbeitung Evaluierungsmethodik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.B Prototypische Entwicklung Softwareplattform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.C Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 3: Aufbereitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.A Open-Source Veröffentlichung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.B Erarbeiten Projektbericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Software Campus Projekt “SPENCER” – Projektplan (GANTT-Chart)
Tobias Pfandzelter